Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации инициативных проектов муниципальному образованию Унечский муниципальный район Брянской области на устройство универсального спортивного корта по адресу г. Унеча, ул. Октябрьская, 26/1 в 2025 году»

- Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.  плана работы   Контрольно-счетной палаты    Унечского   района на 2026 год.

- Период проведения: февраль-март 2026 года.

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Унечского района.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Согласно постановлению Правительства Брянской области от 24 марта 2025 года N 154-п "Об утверждении итогов конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта "Решаем вместе" государственной программы "Региональная политика Брянской области" на 2025 год", из областного бюджета Брянской области бюджету Унечского муниципального района Брянской области распределена субсидия на реализацию инициативных проектов на 2025 год в размере 2 326 500,00 рублей.

Постановлением администрации Унечского района от 28.12.2024 № 376 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Унечского муниципального района Брянской области» «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района».

Данная программа включает в себя в 2025 году мероприятие по реализации инициативных проектов (Устройство универсального спортивного корта по адресу г. Унеча, ул. Октябрьская, 26/1 (2-ой этап)) с объемом финансирования в 2025 году в сумме 2 500,00 тыс. руб.

В 2025 году расходы на реализацию указанного инициативного проекта исполнены в сумме 2 188,7 тыс. рублей, или 87,5 % от утвержденных назначений, что обусловлено сложившейся экономией по торгам, а также выполненными объемами работ.

Показатель результата использования Субсидии администрацией Унечского района достигнут.

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2025 году в рамках реализации инициативных проектов муниципальному образованию Унечский муниципальный район Брянской области на устройство универсального спортивного корта по адресу: г. Унеча, ул. Октябрьская, 26/1, установлены несоблюдение сроков подписания и размещения документа в ЕИС, неправомерная оплата завышенных затрат, нарушения требований законодательства в сфере закупок, некорректное указание характеристик объекта.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Унечского был составлен акт проверки, акт подписан объектом проверки без замечаний и разногласий. Информационное письмо о результатах контрольного мероприятия направлено председателю Унечского районного Совета народных депутатов. В адрес объекта контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Унечского    района                                                                              Е.А. Андросенко