Унечский  муниципальный район брянской области

УНЕЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  26.11.2025 г.  №7- 86

243300, г. Унеча, Брянская область

О реализации национальных проектов на территории Унечского района Брянской области

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района И.М.Волкович «О реализации национальных проектов на территории Унечского района Брянской области», Унечский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Информацию «О реализации национальных проектов на территории Унечского района Брянской области» принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Унечский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Унечского района в сети Интернет.

Глава Унечского района                                                                             А.М. Кусков

Приложение к решению Унечского

районного Совета народных депутатов

от 26.11.2025г.№7-86

О реализации

национальных проектов и государственных программ

за истекший период 2025 года на территории Унечского района.

Унечский район активно участвует в реализации национальных проектов, государственных программ. На территории района в 2025 году реализуется 2 национальных проекта и 8 государственных программ на общую сумму 1,2 млрд. рублей.

При реализации национальных проектов и государственных программ за последние 5 лет прослеживается положительная тенденция. Так объем капитальных вложений в объекты  муниципальной собственности увеличился в 7,5 раз.

На территории Унечского муниципального района в 2025 году реализуется два национальных проекта:

НП «Инфраструктура для жизни». В рамках которого реализуются следующие региональные проекты:

«Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»

«Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Брянская область).

НП «Молодежь и дети». В рамках которого на территории района реализуются региональный проект «Педагоги и наставники (Брянская область)».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект

«Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» подпрограмма «Автомобильные дороги»

ГП «Обеспечение  реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры  развития  дорожного  хозяйства  Брянской области»

В 2025 году проведен капитальный ремонт путепровода через ж. д. пути в г. Унеча на автомобильной дороге "Брянск-Новозыбков"-Унеча" км 8+225. Подрядная организация  - ООО «Дорстрой 32». Длинна моста - 134,38 м.. Протяженность  ремонтируемого  участка составила -  442,0 м. Стоимость работ  по контракту составляет – 906,5 млн. рублей.

В настоящее время выполнено работ на сумму -749 млн. рублей.  Работы  планируется завершить до конца  года.

Так же в рамках этого национального и регионального проекта в течение 2025 года были завершены и в настоящее время проводятся капитальные ремонты 7 автомобильных дорог в г. Унеча с объемом финансирования 95,4 млн. рублей.

Общая протяженность капитально ремонтируемых дорог - 7 км. 155 м., общая площадь асфальтового покрытия  - 45,8 тыс. кв. м.

Проведение своевременного капитального ремонта дорог в городе необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения, предотвращения аварийных ситуаций и снижения затрат на текущий ремонт, что способствует улучшению качества жизни населения.

Так произведен:

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова (от магазина «Русь»   до    ул. Ленина).  Подрядная организация - ООО «АвтоБанДорстрой». Выполнено работ на сумму –  22,1 млн. руб. Протяженность - 741 м..

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Социалистическая до пересечения с ул. Клинцовская), ул. Клинцовская (от ул. Иванова до ул. Куйбышева).

Подрядная организация - ООО «АвтоБанДорстрой». Выполнено работ на сумму – 15,8 млн. руб.   Протяженность - 1,308 км..

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гомельская, ул. Залинейная (от ж.д. переезда до з-да ЖБИ), ул. Красноармейская (от путепровода до ул. Кирова)

Подрядная организация - ООО «АвтоБанДорстрой». Выполнено работ на сумму – 21,4 млн. руб..     Протяженность - 1,163 км..

4. Проводится ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского (от ул. Кирова до СОШ №1). Подрядная организация - ООО «БрянскРемАвтодор». Стоимость работ  по контракту – 26,7 млн. руб. Протяженность - 1,5 км.. Продолжаются работы по устройству обочин.

5. Проводится капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского (устройство тротуара), ул. Кирова (от ул. Володарского до ул. Красноармейская), ул. Красноармейская (от ул. Кирова  до пересечения с ул. Куйбышева). Подрядная организация - ООО «АвтоБанДорстрой». Стоимость работ  по контракту – 14,1 млн. руб.. Протяженность - 476 м.. Продолжаются работы по устройству обочин.

За счет сложившейся экономии по результатам проведенных торгов на сумму – 9,6 млн. рублей, администрацией района была подготовлена проектная документация, проведена экспертиза и выставлены на торги, следующие автомобильные дороги:

6. Ремонт  автомобильной  дороги   по   ул. Островского  (от ул. Стародубская  до ул. Социалистическая). Стоимость работ – 6,1 млн. руб. Протяженность - 1,313 км.. Площадь  щебеночного  покрытия –  5262 м2. Объект выставлен на торги. Прием заявок до 1 декабря 2025г.

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Некрасова (от ул. Партизанская  до  ул. Есенина), ул. Есенина (от ул. Пушкина до ул. Некрасова). Стоимость работ    – 3,5  млн. руб.   Протяженность - 654 м.. Площадь  щебеночного  покрытия –  3 013,38 м2

Объект выставлен на торги. Прием заявок до 1 декабря 2025г.

Кроме того, на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, нанесение разметки, установку дорожных знаков и другие мероприятия в сфере дорожного хозяйства в консолидированном бюджете района  предусмотрено 63,3 млн. рублей.

Так же в рамках Национального проекта «Инфраструктура для жизни»  реализуется

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект

«Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)»

в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»

В 2025 году произведен  капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Юбилейная, переулкам 1-му Юбилейному, 2-му  Юбилейному, 3-му Юбилейному

Подрядная организация  -  АО «Унечский водоканал». Протяженность водопроводной сети  -    1 590,0 м. Фактически  было выполнено работ на сумму - 2,7 млн. руб. Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию, поставлен на кадастровый учет.

Так же проведен капитальный ремонт участка тепловой трассы  в г. Унеча от котельной 42 квартала к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Пролетарская, д.1, 3. Подрядная организация  -  Унечское   МУП ЖКО. Протяженность теплотрассы  - 145 м. Фактически  было выполнено работ на сумму - 4,0 млн. руб. Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

По государственной программе «Развитие ТЭК и ЖКХ Брянской области» в 2025 году приобретена специализированная техника  - кран-манипулятор на шасси Камаз стоимостью 11,7 млн. рублей.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект

«Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»

По данному проекту стоимость работ составляет 8,9 млн. рублей, фактическое исполнение 2,4 млн. рублей.

В 2025 году произведено благоустройство 1 дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 2, ул. Октябрьская, д. 4, ул. Луначарского, д. 31. Стоимость составила 2,4 млн. рублей. Подрядная организация  -  ИП Нерсисян В.Н. Работы завершены в полном объеме: выполнен ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора,  освещение, замена бордюрного камня,  устройство парковочных карманов, спил аварийных деревьев, установка детского игрового и спортивного оборудования.

В рамках вышеуказанного проекта производится благоустройство общественной территории, прилегающей к клубу им. 1 Мая (автогородок 1 очередь). Подрядная организация  -  ООО «БрянскРемАвтодор», площадь  покрытия  составляет 1 224 м2. В настоящее время работы продолжаются (асфальтирование территории, обустройство пешеходных дорожек,  установка скамеек и урн).

Так же производится устройство детской игровой площадки в д. Слобода- Селецкая. Работы продолжаются (устройство площадки, установка  детского игрового и спортивного оборудования). Стоимость работ по 2 м объектам составляет 6,5 млн. рублей.

Ежегодно район участвует в конкурсе по программе инициативного бюджетирования. В 2025 году конкурсный отбор прошли 2 проекта.

Произведено устройство  универсального спортивного корта в СОШ №4 (2-ой этап). Фактически выполнено работ на сумму - 2,2 млн. руб. Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

Второй проект - Установка памятника жертвам аварии на Чернобыльской АЭС в г. Унеча. Стоимость работ  по контракту составляет – 1,5 млн. рублей. Работы  будут завершены до конца года.

Значительный объем вложений в объекты муниципальной собственности осуществлен в 2025 году  из средств местных бюджетов  в объеме 28,3 млн. рублей:

- Осуществлено строительство сетей  уличного освещения по ул. Иванова, ул. Залинейная, ул. Зеленая с направлением на эти цели 3,8 млн. рублей, продлена сеть уличного освещения  по ул. Крупской, ул. Дачная, ул. Ермакова, пер. Юбилейный, ул. Бестужева, 1  пер. Пролетарский, ул. Первомайская, ул. 8 Марта. Проложено 3,1 тыс. метров СИП, установлено дополнительно 65 опор, 123 уличных светильника.

2. Произведен ремонт  фасада и отмостки СОШ №4 на что направлено 11,2 млн. рублей.

3. Произведен капитальный ремонт кровли  д/с «Ромашка» на сумму 3,1 млн. рублей.

4. Произведен ремонт подвальных помещений д/с «Звездочка» (700 тыс. рублей), д/с  «Рябинушка» (200 тыс. рублей).

5. Произведен капитальный ремонт санузлов в СОШ №1 – 300 тыс. рублей.

6. Монтаж охранной сигнализации городских школ (№1,№3,№4) на сумму 1,5 млн. рублей, лагеря «Ручеек» - 0,6 млн. рублей;

7. На  ремонт укрытий из консолидированного бюджета района направлено 4,7 млн. рублей;

8. Монтаж системы оповещения и пожарной сигнализации  Детской художественной школы - 0,3 млн. рублей;

9. Оснащен медоборудованием  и медизделиями медицинский кабинет  Спортивной школы «Электрон», на  сумму  400 тыс. рублей.

10. В соответствии с действующим законодательством проведено обследование технического состояния зданий бюджетных учреждений, изготовлены паспорта  транспортной безопасности. На эти цели из местного бюджета направлено 1,2 млн. рублей.

Кроме того, для участия в реализации национальных проектов, государственных  программ в 2025 году на разработку ПСД, государственную  экспертизу из местных бюджетов направлено 2,4 млн. рублей.

Государственная программа

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области»,

региональная программа

«Развитие   инфраструктуры  сферы спорта (Брянская область)»

Завершается строительство Споротивно-оздоровительного комплекса в г. Унече, на эти цели в бюджете этого года предусмотрено 264,4 млн. рублей. Стоимость объекта с учетом 2024 года ориентировочно составит 372 млн. рублей.

Подрядная организация  -  ООО «СтройКом». Произведено устройство котельной – 24,0 млн. рублей, приобретено спортивное оборудование – 2,5 млн. рублей, произведено устройство ограждения - 2,8 млн. рублей.

В рамках вышеуказанной ГП для спортивной школы «Электрон» приобретены спортивный инвентарь, оборудование, спортивная форма на сумму 905 тыс. рублей.

Национальный проект «Молодежь и дети»

Региональный проект «Педагоги и наставники (Брянская область)»

В современных условиях развития образования особое внимание уделяется поддержке педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Данная система выплат является важным элементом стимулирования педагогической деятельности.

На выплату за классное руководство выделено бюджетных ассигнований в сумме 29,2 млн. рублей, фактическое исполнение составило 25,8 млн. рублей. Выплаты учителям за классное руководство устанавливаются на федеральном уровне и дополнительно регулируются на региональном уровне.  В Унечском районе 176 педагогов  получают такие выплаты в размере 10 тысяч рублей в месяц, которые  производятся из федерального бюджета. Данное вознаграждение является частью заработной платы педагога.

Советник по воспитанию в образовательном процессе играет огромную роль в современном обществе. Ключевые аспекты деятельности советника заключаются  в формировании нравственных ценностей и патриотического сознания, развитии коммуникативных навыков и культуры поведения, поддержки детей в трудных жизненных ситуациях.

На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями выделено межбюджетного трансферта в сумме 4,6 млн. рублей, фактическое исполнение составило 4,0  млн. рублей.

Эта должность требует глубоких педагогических компетенций, умения мотивировать и вдохновлять подростков, знания современных методик воспитания. Району выделено 6,5 ставок советника  (22 человека). Заработная плата начисляется  в соответствии с целевым показателем и составляет 29 694 рубля в месяц. Кроме того  дополнительно осуществляются ежемесячное денежное  вознаграждение  каждому советнику в размере 5 000 рублей. Годовой объем межбюджетного трансферта составляет 4,6 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» обеспечиваются бесплатным горячим питанием:

- учащиеся 1-4 классов – 1 225 чел. Объем финансирования составит – 17,3 млн.

- учащиеся из многодетных семей  - 374 чел. – 6,1 млн. руб..

Осуществляется дополнительная социальная поддержка семей мобилизованных граждан, граждан, заключивших контракт, семей с детьми погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции, семей с детьми, эвакуированных из отдельных районов Курской и Белгородской областей.

В районе принято решение освободить такие семьи от родительской платы, взимаемой:

- за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных  учреждениях;

- предоставлять бесплатное одноразовое горячее питание детям, обучающимся в муниципальных образовательных  организациях в 5-11 классах;

- освободить от платы при посещении занятий (кружков, секций) по дополнительным общеобразовательным программам, а также в муниципальных  учреждениях культуры и спорта.

На данную цель из  бюджета района направлено  2,3 млн. рублей (детские сады – 1,0 млн. рублей, школы – 1,3 млн. рублей на  – 162 ребенка).

В 2025 году осуществлялось летнее оздоровление детей. В пришкольных лагерях отдохнуло 900 детей – 1,8 млн. рублей. В лагере «Ручеек» летом отдохнуло 324 ребенка, на это направлено 9,5 млн. рублей.

По программе поддержки одаренных детей осуществляются выплаты  талантливым детям, занявшим призовые места, победителям олимпиад, конкурсов, на что в местном бюджете  предусмотрено 600 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» осуществлено комплектование книжных фондов  (200 тыс. рублей), на укрепление материально-технической  базы 2-х сельских Домов культуры (Павловского и Писаревского) направлено 300 тыс. рублей (приобретено звуковое оборудование).

В 2025 году продолжается финансирование ГП «Социальная поддержка граждан». На предоставление жилья детям-сиротам в бюджете предусмотрено 94,8 млн. рублей.

На данный момент приобретена 1  квартира  в г. Клинцы стоимостью 2,7 млн. руб. До конца года планируется покупка еще 6 квартир (Брянский район - 2 квартиры,   г. Клинцы - 4 квартиры) на общую сумму 16,7 млн. рублей.

Кроме того, в текущем году  предоставлено 8 сертификатов  детям-сиротам на приобретение жилья, погашено (оплачено) 4 сертификата на  сумму 11 млн. руб.

В рамках ГП “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ” 3-м молодым семьям предоставлена субсидия на приобретение или строительство жилья. На данную цель из бюджета направлено 4,2 млн. рублей.

В завершении можно сказать, что на сегодня главная задача администрации Унечского района – обеспечить стабильное развитие территории, улучшение условий жизни населения, выполнение национальных проектов, социальных и экономических программ, а так же эффективное управление ресурсами и инфраструктурой района.

В условиях текущей ситуации особое внимание уделяется решению вопросов безопасности, здравоохранения, образования и благоустройства.