Приложение

к постановлению администрации

Унечского района от ___________ г. №______

Муниципальная программа

муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

«Формирование современной городской среды города Унеча

на 2018-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Унечского района |
| Соисполнители программы | Соисполнитель 1 - отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства и экологии администрации Унечского района, соисполнитель 2 - отдел строительства и архитектуры администрации Унечского района, соисполнитель 3 - финансовое управление администрации Унечского района. |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»; 1.1. Задачи муниципальной программы - реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 108 396 356,61 рублей, в том числе: 2018 год – 9 657 772,02 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов - 9 094 232,79 руб., за счет средств местного бюджета -478 643,83 руб., за счет средств заинтересованных лиц - 84 895,40 руб., 2019 год – 12 294 504,56 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов - 12 171 559,50 руб., за счет средств местного бюджета - 122 945,06 руб., 2020 год – 11 644 717,9 руб.; их них: за счет средств федерального, областного бюджетов 11 292 105,86 руб., за счет средств местного бюджета 114 061,68 руб., за счет средств заинтересованных лиц- 238550,36 руб., 2021 год – 10 695 591,38 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 10 344 005,93 руб., за счет средств местного бюджета 104 484,91 руб., за счет средств заинтересованных лиц - 247 100,54 руб. 2022 год – 10 451 933,07 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 10 125 898,31 руб., за счет средств местного бюджета 102 281,80 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 223 752,96 руб. 2023 год – 7 964 561,04 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 7 585 103,58 руб., за счет средств местного бюджета 76 617,20 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 302 840,26 руб. 2024 год – 8 768 744,09 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 8 325 827,34 руб., за счет средств местного бюджета 84 099,26 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 358 817,49 руб. 2025 год – 8 738 071,55 рублей; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 8 598 615,19 руб., за счет средств местного бюджета 86 854,70 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 52 601,66 руб. 2026 год – 9 800 390,72 рублей; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 9 702 386, 81 руб., за счет средств местного бюджета 98 003,91 руб. 2027 год – 8 975 150,64 рублей; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 8 885 399, 13 руб., за счет средств местного бюджета 89 751,51 руб. 2028 год – 9204 919,64 рублей; из них за счет средств федерального, областного бюджетов 9 112 870,44 руб., за счет средств местного бюджета 92 049,20 руб. 2029 год – 100 000 рублей; 2030 год – 100 000 рублей. |
| Объем средств на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 108 396 356,61 рублей, в том числе: 2018 год – 9 657 772,02 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов - 9 094 232,79 руб., за счет средств местного бюджета - 478 643,83 руб., за счет средств заинтересованных лиц - 84 895,40 руб., 2019 год – 12 294 504, 56 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов - 12 171 559,50 руб., за счет средств местного бюджета - 122 945,06 руб., 2020 год – 11 644 717,9 руб.; их них: за счет средств федерального, областного бюджетов - 11 292 105,86 руб.; за счет средств местного бюджета - 114 061,68 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 238 550,36 руб., 2021 год – 10 695 591,38 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 10 344 005,93 руб., за счет средств местного бюджета 104 484,91 руб., за счет средств заинтересованных лиц - 247 100,54 руб. 2022 год – 10 451 933,07 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 10 125 898,31 руб., за счет средств местного бюджета 102 281,80 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 223 752,96 руб. 2023 год – 7 964 561,04 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 7 585 103,58 руб., за счет средств местного бюджета 76 617,20 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 302 840,26 руб. 2024 год – 8 768 744,09 руб.; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 8 325 827,34 руб., за счет средств местного бюджета 84 099,26 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 358 817,49 руб. 2025 год – 8 738 071,55 рублей; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 8 598 615,19 руб., за счет средств местного бюджета 86 854,70 руб., за счет средств заинтересованных лиц – 52 601,66 руб. 2026 год – 9 800 390,72 рублей; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 9 702 386, 81 руб., за счет средств местного бюджета 98 003,91 руб. 2027 год – 8 975 150,64 рублей; из них: за счет средств федерального, областного бюджетов 8 885 399, 13 руб., за счет средств местного бюджета 89 751,51 руб. 2028 год – 9204 919,64 рублей; из них за счет средств федерального, областного бюджетов 9 112 870,44 руб., за счет средств местного бюджета 92 049,20 руб. 2029 год – 100 000 рублей; 2030 год – 100 000 рублей. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Показатели (индикаторы) муниципальной программы изложены в приложении №3. |

- Характеристика текущего сектора благоустройства

МО «Унечское городское поселение Унечского муниципального района

Брянской области».

Город Унеча является административным, экономическим, образовательным и культурным центром муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», важным транспортным узлом регионального значения. Площадь территории Унечского городского поселения в его современных административных границах - 118,8 км2, общая численность населения городского поселения составляет 23,7 тыс. человек, в том числе 23,1 тыс. человек проживают в г. Унеча.

Унеча – единственное городское поселение на территории Унечского района, в котором проживает 65% от всей численности населения района. В состав муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» входит 7 населенных пунктов:

- город Унеча;

- деревня Слобода-Селецкая;

- деревня Нежданово;

- деревня Коржовка;

- деревня Воробьевка;

- поселок Трудовик;

- поселок Шевцов.

Жилищный фонд (в том числе, ветхий аварийный фонд) города Унеча на 01.01.2018 год составляет 6345 ед. жилых домов, из них: 503 ед. многоквартирных жилых домов, в том числе, 343 ед. многоквартирных жилых домов блокированной застройки и 5842 ед. индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилых помещений составляет 244,1 тыс. м2, в том числе: в многоквартирных жилых домах – 337,1 тыс. кв. м, в том числе, 56,7 тыс. м2 многоквартирных жилых домах блокированной застройки и индивидуальных жилых домах –244,1 тыс. кв. м.

На территории города Унеча по состоянию на 01.01.2018 года находится 160 многоквартирных дома (без учета ветхого аварийного фонда) с придомовыми территориями, площадью около 197 440 кв. м. Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Унеча   по состоянию на 01.01.2018 года составляет – 11,472  тыс. чел.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Унеча многоквартирными домами истек (средний срок службы асфальтобетонного покрытия в дворовой территории составляет 15 лет).

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроенно 4 дворовых территорий, прилегающие к 13 многоквартирным домам и 1 общественная территория.

Оценка состояния сферы благоустройства муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»:

- количество благоустроенных дворовых территорий 31 единиц;

-площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием , позволяющим комфортное передвижение  по основным  пешеходным  коммуникациям в любое  время года  и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием  для детей  возрастом  до пяти  лет и набором  необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)- 34875,0 кв. м;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- 19 %;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения города Унеча- 20 %;

- количество общественных территорий-12 единиц;

-количество благоустроенных общественных территорий 5 единиц;

- доля общественных территорий от общего количества территорий, нуждающихся в благоустройстве-58 %;

- площадь общественных территорий (парки, скверы и др.), нуждающихся в благоустройстве, от общей площади общественных территорий – 183 794,7 кв. м.;

- площадь благоустроенных общественных территорий- 52 680 кв. м.;

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве - 8,7 %;

- доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Унеча – 57 %,

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования - 2,2 кв.м.;

- доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - на усмотрение собственников жилья.

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» показал, что в последние годы в городе Унеча проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования решением Унечского городского Совета народных депутатов от 16.12.2021 № 4-87 утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории муниципального образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Основные требования, предъявляемые к городской среде:

- наличие большого числа разнообразных многофункциональных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;

- структурированность многофункциональных пространств в соответствии с многообразием интересов возрастных и социальных групп жителей;

- организация системы элементов благоустройства;

- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;

- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;

- индивидуальный подход к определенным территориям города;

- разнообразие основных элементов формирования городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию муниципального образования как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Наиболее интенсивно жителями используются озелененные территории, на которых расположены детские игровые площадки, спортивные площадки, беседки для отдыха. Такими территориями могут являться как благоустроенные дворовые территории, так и скверы, бульвары.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города.

Мониторинг уровня благоустройства муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» показал, что более 120 многоквартирных домов требуют выполнения работ по благоустройству прилегающих к ним дворовых территорий. В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды города Унеча на 2017 год» выполнены работы по благоустройству на 4 придомовых территорий, 1 территории общего пользования.

Актуальность муниципальной программы  муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018 - 2030 годы» (далее - муниципальная программа) и необходимость ее реализации на территории  города Унеча  обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1950 - 1970 годах,  ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Асфальтобетонное покрытие одной трети дворовых территорий требует ремонта. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик городского округа, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского округа.

Большинство территорий общего пользования также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Унеча, на которых планируется благоустройство, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Унеча.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», цели, задачи

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Реализация муниципальной программы позволит увеличить в 2018-2030 годы:

- количество благоустроенных дворовых территорий 7  ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 19;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения - 20,5 %;

- количество благоустроенных общественных территорий 5 ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий 52 680  кв.м.

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 29  %;

- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – нет;

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области». Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Также, при необходимости, учитывается синхронизация муниципальной программы с реализуемыми в муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

- Сроки реализации муниципальной программы.

Первый этап реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2024 год, второй этап реализации муниципальной программы с 2025 по 2030 год.

- Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для оценки уровня достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий  муниципальной программы определены  показатели (индикаторы).

Прогноз о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы», приведены   приложении №3 к муниципальной программе

Ожидаемые результаты реализации программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий ежегодно, ед. | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования ежегодно, ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 108 396 356,61 рублей, в том числе:

2018 год – 9 657 772,02 рублей;

2019 год – 12 294 504,56 рублей;

2020 год – 11 644 717 ,90 рублей;

2021 год – 10 695 591,38 рублей;

2022 год – 10 451 933,07 рублей;

2023 год – 7 964 561,04 рублей;

2024 год – 8 768 744,09 рублей;

2025 год – 8 738 071,55 рублей;

2026 год – 9 800 390,72 рублей;

2027 год – 8 975 150,64 рублей;

2028 год – 9 204 919,64 рублей;

2029 год – 100 000 рублей;

2030 год – 100 000 рублей.

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», а также софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы» адресный перечень дворовых и общественных территорий города Унеча, в приложении №2 к муниципальной программе. План реализации программы, с указанием объемов финансирования мероприятий, в приложении №1 к муниципальной программе.

### 6. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Благоустройство дворовых территории, предусматривает следующие виды работ:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд;

- замена бордюрного камня.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий складывается из следующих видов:

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, включающее посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного нормативно-правовым актом Правительства Брянской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Унеча, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

решение собственников помещений в многоквартирном доме принятии созданного в результате благоустройства имущества в   состав общего имущества многоквартирного дома.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий зависит напрямую от реализации мероприятий, направленных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, освещению территорий дворов, установке лавочек и урн для мусора.

В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы имеется возможность привлечения добровольцев (волонтеров).

6.1. Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных домов

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

6.2. Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагаются:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

8. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального  района Брянской области» в СМИ.

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий.

По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории.

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2030 г.

9. Порядок исключения из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

а) администрация Унечского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству  в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

б) администрация Унечского района  имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

10. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Брянской области.

В соответствии подпункта 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, выполняется в соответствии с графиком выполнения соответствующих мероприятий утвержденный администрацией Унечского района.

11. Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидий, за исключением: случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## 12. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Для реализации муниципальной программы, достижение целей и решения задач муниципальной программы администрации Унечского района осуществляют свою деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 22.04.2024);

- Устав Унечского городского поселения, утвержденный решением Унечского городского Совета народных депутатов от 01.02.2006 г. №1-21 (с учетом изменений м дополнений).

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Унеча является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Приложение №1

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального

района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект программы), направление расходов, мероприятие | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС (РБС) | МП | ППМП | ОМ | НР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы» | 014 | 02 | 0 | F2 И4 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 И4 | 55550 | 478643,83 | 122945,06 | 114061,68 | 104 484,91 | 102 281,80 | 76 617,20 | 84 099,26 | 86 854,70 | 98 003, 91 | 89 751,51 | 92 049,20 | 100 000 | 100 000 |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 И4 | 55550 | 9094232,79 | 12171559,50 | 11292105,86 | 10 344 005,93 | 10 125 898,31 | 7 585 103,58 | 8 325 827,34 | 8 598 615, 19 | 9 702 386,81 | 8 885 399, 13 | 9 112 870,44 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 И4 | 55550 | 84 895,40 | - | 238550,36 | 247 100,54 | 223 752,96 | 302 840,26 | 358 817,49 | 52 601,66 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 И4 | 55550 | 9657772,02 | 12294504,56 | 11644717,90 | 10 695 591,38 | 10 451 933,07 | 7 964 561,04 | 8 768 744,09 | 8 738 071,55 | 9 800 390,72 | 8 975 150, 64 | 9 204 919, 64 | 100 000 | 100 000 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская д.8, 10, ул. Горького д.2, 4, 4а, ул. Пролетарская д.1, 3 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 233 326,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 4 433 195,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 76 987,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 4 743 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова д.10 в г. Унеча Брянской области. | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 36 460,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 692 741,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 7 907,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 737 109,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2.2 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к кинотеатру «Мир» по ул. Транспортной в г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 208 857,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 3 968 296,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 4 177 154,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Октябрьской и ул. Горького (напротив ЗАГСа), г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 11 021,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 1 091 134,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 1 102 155,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории прилегающей к культурно - досуговому центру «Луч» по ул. Комсомольская в г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 77 825,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 7 704 770,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 7 782 596,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Иванова, г. Унеча (в районе ж/д станции и автовокзала) | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 34 097,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 3 375 654,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 3 409 752,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д.6 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 12 024,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 1 190 439,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 33 988,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 1 236 452,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Горького, д.7,9 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 32 107,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 3 178 609,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 83 637,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 3 294 354,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Луначарского, д.24, ул. Пролетарская, д.18 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 27 018,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 674 828,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 62 775,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2 764 622,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 4.3 | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, д.3, ул. Первомайская, д.2 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 22 705,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 247 844,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 58 148,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 328 699,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Устройство ограждения на общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 20 205,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 000 382,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2 020 588,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Луначарского, д.9, д.21 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 28 020,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 2 774 075,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 86 723,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 2 888 820,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Первомайская, д. 4, д. 6, д. 8. | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 31 190,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 3 087 897,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 160 377,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 3 279 465,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 45 273,06 | 75 198,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 4 482 032,88 | 7 444 655,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 4 527 305,94 | 7 519 854,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. 23 Сентября, д.2, д.4, ул. Попова, д.5 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 27 083,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 2 681 242,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 223 752,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 2 932 078,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Совхозная, д. 1 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 45 948,39 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 4 548 890,48 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 302 840,26 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 4897679,13 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Благоустройство общественной территории: городской пляж озера Новое | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 30 668,81 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 3 036 213,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 3 066 881,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Совхозная, д. 6 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 19 625,28 | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 1 942 903,23 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 64 978,53 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 2 027 507,04 | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Попова, д.2, ул. Попова, д. 4 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 33 349,12 | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 3 301 562,93 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 293 838,96 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 3 628 751,01 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Благоустройство общественной территории: общественная территория по ул. Суворова в г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 31 124,86 | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 3 081 361,18 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | 3 112 486,04 | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Октябрьская, д.2, д. 4, ул.Луначарского, д.31 | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 23 413,82 | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 2 317 968,35 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 52 601, 66 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 2 393 983,83 | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Благоустройство территории, прилегающая к МУК МКДУ (клуб им. 1 Мая) по адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Первомайская, з/у 22 "А" | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 56 000,44 | 98 003,91 | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 5 544 043,12 | 9 702386 ,81 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 5 600 043,56 | 9 800390 ,72 | - | - | - | - |
| 8.5 | Благоустройство детской игровой площадка по адресу: ул. Октябрьская, д. Слобода- Селецкая | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 7 440,44 | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 736 603, 72 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | И4 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - | 744 044,16 | - | - | - | - | - |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская д.8, 10, ул. Горького д.2, 4, 4а, ул. Пролетарская д.1, 3 в г. Унеча Брянской области |  | администрация Унечского района Брянской области | 2018 |  | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, - ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, -замена бордюрного камня, - устройство парковочных карманов, - установка бортового камня; - снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр., - приобретение и установка детского, игрового оборудования |  | 2- 3 |
| Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова д.10 в г. Унеча Брянской области. |  | администрация Унечского района Брянской области | 2018 |  | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, - ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд - устройство парковочных карманов, - снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр., - приобретение и установка детского игрового оборудования |  | 2- 3 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Горького, д.7, д.9; г. Унеча, ул. Ленина, д.3, ул. Первомайская, д. 2; г. Унеча, ул. Луначарского, д. 24, ул. Пролетарская, д.18; г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 6. |  | администрация Унечского района Брянской области | 2020 |  | 2020 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | -ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, - ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - приобретение и установка детского игрового оборудования. |  | 6-7 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Луначарского, д.9, г. Унеча, ул. Луначарского, д.21 г. Унеча, ул. Первомайская, д.4, г. Унеча, ул. Первомайская, д.6, г. Унеча, ул. Первомайская, д.8 |  | администрация Унечского района Брянской области | 2021 |  | 2021 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 6-7 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул.23 Сентября, д.2, г. Унеча, ул.23 Сентября, д.4, г. Унеча, ул. Попова, д.5 |  | администрация Унечского района Брянской области | 2022 |  | 2022 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 8 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча ул. Совхозная, д. 1; |  | администрация Унечского района Брянской области | 2023 |  | 2023 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 8 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Совхозная, д. 6; г. Унеча, ул. Попова, д. 2; г. Унеча, ул. Попова, д. 4 |  | администрация Унечского района Брянской области | 2024 |  | 2024 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев |  | 8 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г.Унеча, ул.Октябрьская, д.2, д.4, ул.Луначарского, д.31 |  | администрация Унечского района Брянской области | 2025 |  | 2025 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 8 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Транспортная, д. 31; г. Унеча, ул. Советская, д. 9; г. Унеча, ул. Советская, д.11; г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 7; г. г. Унеча ул. Совхозная, д. 2; г. Унеча ул. Совхозная, д. 4; г. Унеча ул. Коммунистическая, д. 7; г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 68 г. Унеча, ул. Попова, д2а, |  | администрация Унечского района Брянской области | 2026 |  | 2030 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 8 |
| Общественные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: Общественная территория, прилегающая к кинотеатру «Мир» по ул. Транспортной в г. Унеча |  | администрация Унечского района Брянской области | 2018 | 2018 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек и урн для мусора, - устройство освещения, - установка ограждений | 1 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: - общественная территория на пересечении ул. Октябрьской и ул. Горького (напротив ЗАГСа), г. Унеча; - общественная территория прилегающая культурно - досуговому центру «Луч» по ул. Комсомольская, г. Унеча; - общественная территория по ул. Иванова, г. Унеча (в районе ж/д станции и автовокзала). |  | администрация Унечского района Брянской области | 2019 | 2019 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, устройство освещения, - приобретение и установка детского игрового оборудования, - устройство фонтана. | 4 |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: парк им. Уральских добровольцев |  | администрация Унечского района Брянской области | 2020 | 2022 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, -установка скамеек, урн, - устройство освещения, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования; - обустройство и освещение «тропы здоровья»; - установка памятного знака. | 5 |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: городской пляж озера «Новое» |  |  | 2023 | 2023 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, - приобретение и установка игрового и пляжного оборудования - приобретение катамаранов - организация пункта проката - обустройство зоны отдыха | 5 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: - общественная территория по ул. Суворова в г. Унеча |  | администрация Унечского района Брянской области | 2024 | 2024 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, устройство освещения, приобретение и установка детского игрового оборудования | 5 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: территория, прилегающая к МУК МКДУ (клуб им. 1 Мая) по адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Первомайская, з/у 22 "А" |  | администрация Унечского района Брянской области | 2025 | 2025 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - асфальтирование территории, обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн | 5 |  |
| Адресный перечень: детская игровая площадка по адресу: ул. Октябрьская, д. Слобода- Селецкая |  | администрация Унечского района Брянской области | 2025 | 2025 |  | Благоустройство детской игровой площадки | - обустройство территории (площадки) - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | 5 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: территория, прилегающая к МУК МКДУ (клуб им. 1 Мая) по адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Первомайская, з/у 22 "А" |  | администрация Унечского района Брянской области | 2026 | 2026 |  | Благоустройство детского автогородка на общественно значимой территории города | -обустройство территории с разметкой проезжей части, пешеходными переходами; светофорами, дорожными знаками и малыми архитектурными формами. -приобретение детского транспорта (машинки, велосипеды, самокаты) | 5 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: сквер, в котором установлен памятник Н.Щорсу |  | администрация Унечского района Брянской области | 2027 | 2027 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, устройство освещения, | 5 |  |
| Объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и индивидуальных жилых домов, которые подлежат благоустройству), расположенные по адресам: г. Унеча, ул. Первомайская, д. 11а (МКД); г. Унеча, ул. Крупской, д. 11 (м-н); г. Унеча, ул. Залинейная, д. 17, ООО «УЗТМ»; территория, прилегающая к «Сельхозрынку» по ул. Луначарского; |  | собственники (пользователи) юридические лица и индивидуальные предприниматели (за счет средств указанных лиц) | 2019 | 2030 |  | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома, расположенные по адресам: г. Унеча, ул. Ленина, д. 127; г. Унеча, ул. Куйбышева, 86; г. Унеча, ул. Луначарского, 12а; г. Унеча, ул. Мичурина, д.57а; г. Унеча, ул. Новоселов, д.7; г. Унеча, ул. Ани Морозовой, д. 8; г. Унеча, ул. Володарского, 127; г. Унеча, ул. Куйбышева, д. 71; г. Унеча, ул. Центральная, д.2 |  | собственники (пользователи) домов (за счет средств указанных лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: из них: - федеральный, областной бюджеты - местный бюджет - внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) |  |  |  |  | 108 396 356,61 руб. 105 238 004,88 руб. 1 649 793,06 руб. 1 508 558,67 руб. |  |  |

Приложение №3

Прогноз о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы»

| № п.п. | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | единицы | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | единицы | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | единицы | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий (количество многоквартирных домов, участвующих в программе) | единицы | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | единицы | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |

Приложение№4

| 1 |  | Н=1500, 1800 Размер (м) 11,85х10,7х4,4 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Качели Размер (м) 3.7х1.3х2.3 |
| 3 |  | Качели Размер (м) 3,95х1,6х2,3 |
| 4 |  | Качалка на пружине «Гномик» Размер (м) 0,8х0,48х0,94 |
| 5 |  | Качалка на пружине «Джип» Размер (м) 1,2х0,9х1,15 |
| 6 |  | Столик Ромашка Размер (м) 1,6х1,6х0,61 |
| 7 |  | Качалка-балансир «Уточки» Размер (м) 2.2х0.45х0.72 |
| 8 |  | Качалка-балансир «Машинки» Размер (м) 3,0х0,5х0,83 |
| 9 |  | Песочный дворик штаб Размер (м) 6,3х3,14х3,7 |
| 10 |  | Локомотив с 1 вагоном Размер (м) 6,9х1,8х2,7 |
| 11 |  | Скамья Размер (м) 1,5x0,6x0,85 |
| 12 |  | Газонное ограждение №1 Размер (м) H=0.5 |
| 13 |  | Урна Размер (м) 0,33х0,2х0,6, |
| 14 |  | Рукоход Пагода Н=1500 Размер (м) 6,06х5,05х4,47 |
| 15 |  | Качели №2 Размер (м) 3.7х1.3х2.3 |
| 16 |  | Карусель с 6-ю сидениями Размер (м) 1,65х1,65х0,64 |
| 17 |  | Песочница L=2000 мм Размер (м) 2,0х2,0х0,32 |
| 18 |  | Скамья Размер (м) 1,4x0,6x0,85 |
| 19 |  | Спортивный комплекс Торнадо с шестом Размер (м) 2,9х2,7х2,5 |
| 20 |  | Гандбольные ворота с баскетбольным щитом (1шт.) с сеткой Размер (м) 3,2х1,89х3,17 |
| 21 |  | Гимнастический комплекс ГК-045-Ст Размер (м) 2,6х3,0х2,6м |
| 22 |  | Спортивный тренажер Скороход Размер (м) 0,76х1,2х1,45 |
| 23 |  | СО 6.12 Спортивный тренажер Хипс Размер (м) 0,84х0,6х1,46 |
| 24 |  | СО 6.04 Спортивный тренажеры Жим сидя Размер (м) 1,2х0,82х2 |
| 25 |  | СО 6.17 Спортивный тренажер Размер (м) 0,98х0,74х1,97 |
| 26 |  | Скамья Размер (м) 1,4x0,38x0,45 |