Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Унечского муниципального района Брянской области на организацию водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения в 2024 году сельским поселениям Унечского муниципального района Брянской области»

- Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.  плана работы   Контрольно-счетной палаты    Унечского   района на 2025 год.

- Период проведения: июнь-июль 2025 года.

Объектами контрольного мероприятия являлись Березинская сельская администрация; Высокская сельская администрация; Ивайтенская сельская администрация; Красновичская сельская администрация; Найтоповичская сельская администрация; Павловская сельская администрация; Старогутнянская сельская администрация.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

За проверяемый период (2024 год) в рамках соглашений «О передаче-приеме полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части нецентрализованного водоснабжения, содержания шахтных колодцев, расположенных в границах сельских поселений Унечского муниципального района Брянской области» заключено 25 договоров на общую сумму 846,8 тыс. руб.

При заключении договоров администрациями проверяемых сельских поселений не соблюдались требования, установленные п. 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации: в части заключенных договоров отсутствуют условия о сроках  начала и окончания подлежащей выполнению работы,  порядке и сроке  оплаты работы, не в полной мере определен объем работы.

Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг установлены нарушения в части оформления договоров, нарушения при исполнении договоров в части своевременности оплаты.

Сельскими администрациями не должным образом осуществлялись полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения, содержания шахтных колодцев, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Унечского были составлены семь актов проверки, акты подписаны объектами проверки без замечаний и разногласий.

Главам администраций сельских поселений направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Унечского    района                                                                              Е.А. Андросенко