Российская Федерация

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УНЕЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ____________№_______

г. Унеча Брянской области

О внесении изменений в постановление

администрации Унечского района

от 14.05.2025  № 144

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях обеспечения своевременной надлежащей  подготовки многоквартирных домов Унечского района, находящихся на самоуправлении к работе в отопительный период 2025-2026 годов, координации действий причастных сторон и организации контроля за ходом подготовительных работ, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Унечского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Унечского района от 14.05.2025 № 144 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района к отопительному периоду 2025-2026 гг.», утвердившее приложение №1 следующие изменения:

1.1.В приложение №1 «План мероприятий (дорожная карта) подготовки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Унечского муниципального района Брянской области к очередному отопительному периоду 2025-2026гг»  вышеуказанного постановления добавить раздел 12 «Многоквартирные дома, находящиеся на самоуправлении» следующего содержания:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Обоснование необходимости | Сумма (тыс. руб) | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | Промывка и опресовка системы отопления (все дома с ц/от) | шт. | 21 | Ежегодно |  | до 31.08.2025 | Старшие по дому |
| 281 | Проверка состояния утепления объекта, в том числе подвальные и чердачные помещения, лестничные клетки, окна, двери | шт. | 24 | Износ, разрушение |  | до 31.08.2025 | Старшие по дому |
| 282 | Ревизия запорно-регуливочной арматуры (все дома с ц/от) | шт. | 21 | Износ |  | до 31.08.2025 | Старшие по дому |
| 283 | Проведение обследования дымоходов и и вентиляционных каналов | шт. | 24 | Согласно законодательству |  | до 31.08.2025 | Старшие по дому |

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.05.2025.

3.Постановление разместить на официальном сайте администрации Унечского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.unradm.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                                                              В.А. Дуда