┌─────────┐

Код формы по ОКУД │ 0503166 │

└─────────┘

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях _______________________

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» | 01 5 55 00000 | Водоснабжение н. п. Шулаковка ул. Пролетарская Унечского района Брянской области | 1 234 149,31 | 1 234 149,31 | - |  |
| Государственная программа Российской Федерации Комплексное развитие сельских территорий» | 01 5 55 00000 | Строительство водопроводных сетей в н.п. Березина Унечского района Брянской области | 3 761 552,41 | 3 761 552,41 | - |  |
| Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» | 01 5 53 00000 | Капремонт водопроводной сети с. Высокое | 501 789 | 501 789 | - |  |
| Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | 01 7 71 00000 | Предоставление 10 жилых помещений детям-сиротам | 10 035 960 | 0 | 10 035 960 | По результатам проведенных электронных аукционов закупки признаны несостоявшимися |
| Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 01 7 73 00000 | Обеспечение жильем 5 молодых семей | 3 478 981,98 | 3 478 981,98 | - |  |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 16 0 13 00000 | Ремонт Павловского СДК, Красновичского СДК | 3 191 490 | 3 191 490 | - |  |
| Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» | 16 0 13 00000 | Ремонты Брянкустичского СДК, Найтоповичского СДК, Клуба им. 1 Мая | 1 786 082 | 1 423 983,77 | 362 098,23 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» | 16 0 13 00000 | Подключение к сети Интернет Лизогубовской, Рохмановской, Робчикской библиотек, господдержка лучших учреждений культуры (Красновичская библиотека), поддержка лучших работников (худ. руководитель Коробоничского СДК) | 397 639 | 397 639 | - |  |
| Нацпроект «Демография» Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | 01 6 P5 00000 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания площадки сдачи норм ГТО на базе школы №3 | 3 040 609 | 2 310 862,74 | 729 746,26 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| Нацпроект «Демография» Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | 01 6 P5 00000 | Закупка комплекта искусственного футбольного поля | 9 027 230 | 7 281 462,47 | 1 745 767,53 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 15 00000 | Летнее оздоровление детей на базе учреждений образования и спорта | 1 258 560 | 1 056 505,27 | 202 054,73 | Оплата работ, услуг по «факту» |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 16 00000 | Капремонт кровель школ д. Н. Ивайтенки, с. Писаревка, с. Старая Гута, с. Найтоповичи | 1 811 770,82 | 1 774 651,13 | 37 119,69 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 16 00000 | Замена оконных блоков в школе № 3, 5, с. Брянкустичи, Старая Гута, Красновичи, Найтоповичи | 4 894 055,34 | 4 894 055,34 | - |  |
| Нацпроект «Образование» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ГП РФ «Развитие образования» | 02 0 Е2 00000 | Создание новых мест (укрепление МТБ) в ЦДО | 93 212,12 | 93 212,12 | - |  |
| Государственная программа «Доступная среда» | 02 0 17 00000 | Создание условий для детей-инвалидов в д/с «Солнышко» | 952 829,78 | 952 829,78 | - |  |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 12 00000 | Создание цифровой образовательной среды (высокоскоростной интернет) в школах | 238 298 | 238 298 | - |  |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 12 00000 | Классное руководство | 5 390 280 | 5 263 540,76 | 126 739,24 | Оплата работ, услуг по «факту» |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 12 00000 | Приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений кабинетов технологии школ №3, №5 | 354 610,33 | 354 610,33 | - |  |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 12 00000 | Горячее питание | 6 933 992,55 | 6 439 888,83 | 494 103,72 | Оплата работ, услуг по «факту» |
| ИТОГО |  |  | 58 383 091,64 | 44 649 502,24 | 13 733 589,40 |  |