ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Унечского района |
| Соисполнители программы | Соисполнитель 1- отдел по жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству администрации района, соисполнитель 2- отдел по строительству и архитектуре администрации района, соисполнитель 3- отдел по благоустройству и экологии администрации района, соисполнитель 4- финансовое управление администрации района. |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Цель муниципальной программы-повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»; 1.1 Задачи муниципальной программы- реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 73476809,97рублей, в том числе: 2018 год – 9657772,02 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-9094232,79 рублей, за счет средств местного бюджета-478643,83 рубля, за счет средств, заинтересованных лиц-84895,40 рублей. 2019 год – 12294504,56 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-12171559,50 рублей, за счет средств местного бюджета-122945,06 рубля. 2020 год – 11644717,9 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-11 292 105,86 рублей, за счет средств местного бюджета-114061,68 рубля. за счет средств, заинтересованных лиц- 238550,36 рублей. 2021 год – 10695591,38 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-10344005,93 рубля, за счет средств местного бюджета-104484,91 рубля. за счет средств, заинтересованных лиц- 247100,54 рублей. 2022 год – 10468770,21 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджета –10142567,08 рубля; за счет средств местного бюджета – 102450,17 рублей; заинтересованных лиц- 223752,96 рублей. 2023 год – 9879600,01 рублей, из них: за счет средств федерального и областного бюджета –9480992,15 рубля; за счет средств местного бюджета – 95767,60 рублей; заинтересованных лиц- 302840,26 рублей 2024 год – 8 835 853,89 рублей, из них: за счет средств федерального и областного бюджета –8 747 495,35 рубля; за счет средств местного бюджета – 88 358,54 рублей. |
| Объем средств на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 73476809,97рублей, в том числе: 2018 год – 9657772,02 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-9094232,79 рублей, за счет средств местного бюджета-478643,83 рубля, за счет средств, заинтересованных лиц-84895,40 рублей. 2019 год – 12294504,56 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-12171559,50 рублей, за счет средств местного бюджета-122945,06 рубля. 2020 год – 11644717,9 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-11 292 105,86 рублей, за счет средств местного бюджета-114061,68 рубля. за счет средств, заинтересованных лиц- 238550,36 рублей. 2021 год – 10695591,38 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-10344005,93 рубля, за счет средств местного бюджета-104484,91 рубля. за счет средств, заинтересованных лиц- 247100,54 рублей. 2022 год – 10468770,21 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджета –10142567,08 рубля; за счет средств местного бюджета – 102450,17 рублей; заинтересованных лиц- 223752,96 рублей. 2023 год – 9879600,01 рублей, из них: за счет средств федерального и областного бюджета –9480992,15 рубля; за счет средств местного бюджета – 95767,60 рублей; заинтересованных лиц- 302840,26 рублей 2024 год – 8 835 853,89 рублей, из них: за счет средств федерального и областного бюджета –8 747 495,35 рубля; за счет средств местного бюджета – 88 358,54 рублей. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Показатели (индикаторы) муниципальной программы изложены в приложении №3. |