┌─────────┐

Код формы по ОКУД │ 0503166 │

└─────────┘

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях _______________________

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» | 01 5 54 00000 | Газификация н. п. Пески Унечского района Брянской области | 2 238 900,95 | 2 238 900,95 | - |  |
| Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» Подпрограмма Автомобильные дороги | 01 5 51 00000 | Строительство автомобильной дороги по ул. Мглинской в н. п. Белогорщь Унечского района Брянской области | 8 599 773,00 | 8 455 855,90 | 143 917,10 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | 01 7 71 00000 | Предоставление 3х жилых помещений детям-сиротам | 15 053 940,00 | 3 010 788,00 | 12 043 152,00 | По результатам проведенных электронных аукционов закупки признаны несостоявшимися |
| Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 01 7 73 00000 | Обеспечение жильем 6 молодых семей | 3 207 687,48 | 3 207 013,33 | 674,15 | Фактическая потребность |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 16 0 13 00000 | Ремонт клуба им. 1 Мая, Брянкустичского СДК | 6 358 696,00 | 6 358 696,00 | - |  |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 02 0 14 00000 | Укрепление материально-технической базы детской художественной школы | 108 696,00 | 108 696,00 | - |  |
| Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» | 16 0 13 00000 | Подключение к сети Интернет Задубенской библиотеки, господдержка Рюховской библиотеки | 182 913,00 | 182 913,00 | - |  |
| Нацпроект «Культура» Федеральный проект «Цифровая культура» ГП РФ «Развитие культуры и туризма» | 16 0 А3 00000 | Создание виртуального концертного зала в клубе им. 1 мая | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | - |  |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» | 01 6 61 00000 | Приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для ДЮСШ «Электрон» | 605 394,00 | 605 394,00 | - |  |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 15 00000 | Летнее оздоровление детей на базе учреждений образования и спорта | 1 222 053,23 | 1 222 053,23 | - |  |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 16 00000 | Капремонт кровель д/с Дельфин, Звездочка и школ № 1, 2, 3, 4, 5, с. Красновичи, п. Рассуха, с. Павловка, д. Березина | 16 930 317,02 | 16 820 603,44 | 109 713,58 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» | 02 0 12 00000 | Замена оконных блоков в школе № 2 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |  |
| Нацпроект «Образование» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ГП РФ «Развитие образования» | 02 0 Е2 00000 | Ремонт спортивного зала МОУ-СОШ пос. Рассуха | 1 799 359,20 | 1 799 359,20 | - |  |
| Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования) | 01 6 61 00000 | Создание многофункциональной спортивной площадки на базе школы № 4 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - |  |
| Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» | 01 5 53 00000 | Приобретение спецтехники для МУП «ЖКО» (экскаватор-погрузчик) | 3 600 000,00 | 3 582 000,00 | 18 000,00 | Остатки лимитов в результате экономии по торгам |
| ИТОГО |  |  | 68 207 729, 88 | 55 892 273,05 | 12 315 456,83 |  |